| БАШŠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЋЫ ШАРАН РАйОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ АŠБАРЫС АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХªКИМИªТЕ АŠБАРЫС АУЫЛЫ, МªКТªП УРАМЫ, 2 ТЕЛ.(34769) 2-33-87 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ШАРАНСКИЙ РАЙОН АДМИНСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКБАРИСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ С. АКБАРИСОВО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 2 ТЕЛ.(34769) 2-33-87 |
| --- | --- | --- |

ŠАРАР                                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 март  2013 й.                                        № 9                           от 06 марта   2013 г.

О плане мероприятий по безаварийному пропуску

весеннего половодья

Во исполнение распоряжения главы администрации района № 37 р от 28 февраля 2013 года, в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводка, обеспечения защиты населения  и объектов экономики администрация сельского поселения постановляет:

1. Утвердить противопаводковую комиссию в составе:

Председателя комиссии:

Мухаметова Г.Е.-  главы сельского поселения

Членов комиссии:

Ахметшиной Г.Е.-  директора ГУ МБОУ «СОШ  с. Акбарисово».

Галиной Ю.П. – директора ГУ МБОУ «ООШ д. Мещерево»

Асмеева Б.М.-          связиста цеха Шаранский РУС

Габдрахманова И.Ф.- участкового уполномоченного полиции

Габдрахманова И.Ф.- главы КФХ «Тавларово»

Иркиной Р.М.-   индивидуального предпринимателя.

3. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения в 2013 году.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.

И.о.главы сельского поселения:	                                         Р.Ф.Мусина

Приложение

к постановлению  и.о. главы

сельского поселения № 9 от 06.03.2013 г.

П Л А Н

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего

половодья на территории сельского поселения в 2013 году.

| Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Образовать противопаводковую комиссию в сельском поселении 2. Проверить состояние всех гидротехнических сооружений, мостов, очистить гребни плотин и дороги к ним, отверстия водосбросов и водоспусков, проверить действие затворов, опорожнить водоемы до «мертвого» уровня. 3. Очистить от снега и наледи водосбросы, кюветы, и мостовые пролеты. 4. Организовать дежурство ответственных лиц, около переправ через водные объекты в д. Биктышево, обеспечить бесперебойный подвоз учащихся. 5.До наступления паводка очистить кровли жилых домов, общественных и производ- ственных объектов, а также территории вокруг них от снега. Произвести обваловку на территории ферм с целью недопущения смыва отходов сельхозпроисхождения павод- ковыми водами. 6. Наблюдать за сохранностью опор линий связи электропередачи, принять меры по их укреп- лению, особенно в подтопляемых местах; заблаговременно установить за ними систе- матическое наблюдение. 7. Проверить состояние потенциальных источ- ников загрязнения, организовать ликвидацию мест неорганизованного скопления отходов на берегах водных объектов. 8. Создать необходимый запас лекарственных препаратов во всех фельдшерско-акушерских пунктах. | до 15.03.2013 г. до 20.03.2013 г. до 20.03.2013 г. с 10.04.2013 г. до 15.03.2013 г. на период половодья до 26.03.2013 г. до 01.04.2013 г. | Администрация сельского поселения администрация сельского поселения арендаторы прудов: Ибадуллин А. Тухватов М.Т. Собственники ГТС, арендаторы прудов Ахметшина Г.Е. Руководители предприятий, учреждений и организаций Асмеев Б.М. противопаводковая комиссия зав. ФАП |